
厂区新增绿化工程
招标文件
招       标      人：江苏太极实业新材料有限公司
    发   放   日   期：    2017年2月 27日   
                      目         录
第1章 投标邀请书

第2章 投标须知

投标人须知前附表

1、 总则

2、 招标文件

3、 投标文件

4、 投标文件密封和递交

5、 开标、评标与定标

6、 授予合同

第一章投标邀请书

投标邀请书（资格预审合格通知书）
  各投标单位  ：

1、招标人现就对其厂区新增绿化工程进行内部招标，贵单位已通过资格审查，现邀请贵单位按招标文件规定的内容和要求，参加本招标项目的投标。

2、请贵单位接到本招标文件后，认真阅读各项内容，进行必要的投标准备，并按招标文件的要求编制投标文件并按时递交投标文件。

   3、招标人将按招标文件中投标须知确定的时间、地点开标。
4、领取招标文件时间：2017年2月 27日 8 时 00  至 16 时 30 ；

5、领取招标文件地点：江苏太极审计监察室
地址：扬州市广陵产业园
第二章投标须知

投标人须知前附表

	招标人
	江苏太极实业新材料有限公司

	项目名称
	厂区新增绿化工程

	绿化养护地点
	扬州市广陵产业园迎春路28号

	资金来源
	□国有资金  □非国有资金  ■企业自筹 

	出资比例
	■国有资金：100％ 其中，财政资金 / ，自筹资金100％

□非国有资金：___％

	招标范围
	18000平方米绿化，养护期二年。

	质量要求
	合格
	工期
	2017.3.20至2017.4.20

	招标方式
	内部招标
	承包方式
	包工包料

	投标人资质条件、能力和信誉
	资质条件：
绿化施工三级（含）及以上或有花卉苗木自产自销营业执照皆可
         

	投标文件份数
	投标文件要求贰份

	投标有效期
	投标截止日后 45日内有效

	投标截止时间
	 2017年3月13日 16时 30分

	投标文件递交
	地址
	扬州广陵产业园迎春28号
	地点
	江苏太极审计监察室

	开标会
	时间
	2017年 3月14日

  9 时 30分
	地点
	江苏太极会议室

	投标报价方式
	分部分项价格，总价报价

	招标人的招标控制价
	32万元

	标书装订

及密封要求
	投标文件封袋上应写明招标人名称、工程名称及投标人的名称。
所有投标文件都必须在封袋加盖投标单位法人公章及其法定代表人或授权委托人印鉴 。

	评标办法
	■资质符合要求，最低价中标

	联系方式
	招标人：江苏太极实业新材料有限公司

地址：扬州市广陵产业园
电话、传真：0514-87460328
联系人：郑杰


招标文件编制人（签名）：                   

招标文件审核人（签名）：
一、总    则
1、招标项目概况

1.1根据《中华人民共和国招标投标法》等有关法律、法规和规章的规定，本招标项目已具备招标条件，现对本工程进行招标
1.2项目名称:见投标人须知前附表。
1.3建设地点：见投标人须知前附表。
1.4资金来源及落实情况：见投标人须知前附表。
1.5招标方式：见投标人须知前附表。
1.6承包方式：见投标人须知前附表。
1.7投标人资格要求：见投标人须知前附表。
2、投标费用
2.1投标人应在领取招标文件前缴纳项目估算2%的投标保证金，投标保证金有效期应当与招标有效期一致，招标完成全额退还保证金。
二、招  标  文  件

3、招标文件的内容

3.1招标文件包括以下文件：

（1） 投标邀请书（资格预审合格通知书）
（2） 投标人须知
（3） 绿化工程招标内容
（4） 质量要求
（5） 评标标准与办法
（6） 工程付款
           （4） 其它
3.2绿化工程招标内容：喷播高羊茅草籽18000平方米；栽植色带：红叶石楠210平方米，每平方36株，高度45左右；金边黄杨210平方米，每平方45株，高度45左右；红叶石楠47株，蓬径100厘米以上；养护期二年。
3.3质量要求：
3.3.1确保草坪、矮苗栽植的分布均匀正常生长，定期施肥、除杂草、治虫、浇水。如有死亡，中标单位按死亡树种，大小及树形补齐。（但如遇不可抗拒的自然灾害，所造成的损失，由双方协商解决）
3.3.2做好草坪、矮苗的修剪。

3.4评标标准与办法
3.4.1必须满足投标人须知前附表要求。
3.5工程付款
3.5.1工程竣工验收合格后付至工程造价的50%，草坪正常出芽生长，树木成活率达到100%半年后付至工程造价的20%，余款二年后经验收符合要求付清。
    3.6.1投标人应认真阅读本招标文件中所有的内容，并按招标文件的规定和要求编写投标文件，不能满足招标文件实质性要求的投标文件，将被视为无效投标文件。
3.6.2招标文件的澄清和修改
⑴投标人在收到招标文件应仔细阅读和检查招标文件的全部内容, 如发现缺页或附件不全，应及时向招标人提出，以便补齐。
⑵招标人不组织集中答疑，投标人如有疑问，应在投标人须知前附表规定的时间前以书面形式提交招标人予以澄清。

⑶ 招标人在投标截止期前对招标文件的所作澄清、答疑、修改作为招标文件的组成部分，对招标人、投标人均具有约束力。
三、投 标 文 件 的 组 成
4、投标文件的编制
4.1 投标文件应当对招标文件认真理解、针对绿化工程的特点编制商务标。
4.2商务文件：应具备以下基本内容（按下列顺序组卷）

(1） 投标报价书（分项造价及总价）
(2） 辅助资料表

(3） 企业法人营业执照（复印件）

(4） 企业资质证书（复印件）

                     四、投标文件的密封与递交
5、投标文件的份数和签署

5.1投标人必须编制投标文件，份数要求见投标人须知前附表。 
5.2投标文件应使用不能擦去的墨水书写或打印，由投标人加盖法人公章和法定代表人或法定代表人委托的代理人印鉴或签字。

5.3全套投标文件应无涂改和行间插字，除非这些删改是根据招标文件的指示进行的，或者是投标人造成的必须修改的错误。修改处应由投标文件签署人加盖印鉴。
5.4、投标文件的密封与标志

5.4.1投标人应将投标文件密封。
5.4.2所有封袋上都应写明招标人名称、工程项目名称、投标人名称。
5.4.3所有投标文件都必须在封袋上加盖投标单位法人公章及其法定代表人或授权委托人的印鉴（或签字）。
6、投标截止期
6.1投标人应在投标须知中规定的时间之前将投标文件递交到招标文件前附表指定地点。
6.2招标人可以按本文件规定以修改通知的方式，酌情延长递交投标文件的截止日期。

6.3 逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件，招标人不予受理。

7、投标文件的修改与撤回

7.1投标人可以在递交投标文件以后，在规定的投标截止期之前，以书面形式向招标人递交修改或撤回其投标文件的通知。在投标截止期以后，不得更改、撤回投标文件。

7.2投标文件的修改应按本文件相关条款规定的要求编制、密封、标志和递交（密封袋上应标明“修改”字样）。

7.3投标截止以后,在投标有效期内，未确定中标人前，投标人不得撤回投标文件。
五、开标、评标、定标
8、开标

8.1招标单位将按投标人须知前附表的时间和地点举行开标会议。
9、评标

9.1投标文件的评审工作由招标人组织的评标委员会负责进行，评标委员会成员应认真阅读投标文件和本招标文件规定的评标标准和方法进行评审，独立评标不得带有任何倾向性。评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。

9.2评标委员会

评标由招标人组建的评标委员会负责。评标委员会由有关技术、经济等方面的人员组成。
9.3评标标准及方法
9.3.1评标标准及方法：

本次招标采用：资质满足要求，根据报价确定中标单位。
10.定标

10.1排序原则：（1）按报价高低从低到高进行排序；（2）当报价均相同时，由评标委员会决定。

10.2确定中标人的原则：招标人按照评委会的书面评标报告中的中标候选人排序，确定排名第一的为中标人。当排名第一的中标候选人放弃中标，招标人可以确定排名第二的中标候选人为中标人；排名第二的中标候选人因同样的原因不能签订合同的，招标人可以确定排名第三的中标候选人为中标人，凡放弃者投标保证金将不予退还。
六、授  予  合  同
11、中标

11.1根据工程招标投标的有关法律、法规、规章和该工程招标文件的规定，评标委员会推荐排序第一名的中标候选人为中标人，未有质疑的，招标人将向中标单位发出中标通知书，并同时通知其他投标人。中标通知书将成为合同的组成部分。

11.2中标单位收到中标通知书后，应在30日内与招标人签订施工合同。中标人不与招标人订立合同的，招标人有权取消其中标资格，由此给招标人造成的损失，应予以赔偿。

12、合同签订

12.1招标人与中标人将根据《中华人民共和国合同法》的规定，依据招标文件和投标文件签订施工合同，投标人的投标文件内容应作为合同的组成部分。

PAGE  
4

